

Programas y Proyectos de Inversión

(No aplica)

No tenemos proyectos de inversión.

.

Indicadores de Resultados





 









OBRA No. MTTF/010/2020

 TRABAJOS DE PINTURA Y REPARACIONES MENOR

 REHABILITACION DE JUZGADO, PINTURA, REPA

 RACIONES Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO

1 APLICACION PINTURA-REPARACION-MANTTO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 61,318.88 -61,318.88

27 NOV 2020 Poli D11HAJ0013 -61,318.88 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CR 10,800.67 0.00 10,800.67

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CQ 50,518.21 0.00 61,318.88

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. MTTO/016/2020

 TRABAJOS DE PINTURA Y COMPLEMENTARIOS

 SALIDAS PARA CONTACTO SUMINISTRO Y COLOC

 CONTACTO LUMINARIA PINTURA ALUMINIO

01 CONTACTOS, LUMINARIAS, PINTURA, ALUMINIO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 0.000 0.000

 05 OCT 2020 10HAJ00001 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CE 4,788.03 0.00 4,788.03

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CF 8,009.13 0.00 12,797.16

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CC 45,123.96 0.00 57,921.12

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CD 45,123.96 0.00 103,045.08

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CB 72,568.58 0.00 175,613.66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. MTTO/019/2020

 IMPERMEABILIZACION DE LOZA

 IMPERMEABILIZACION LOSA CASETA VIGILANCI

01 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE LOZA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 0.000 0.000

 28 NOV 2020 11HAJ00002 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DT 1,020.09 0.00 1,020.09

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DU 11,736.77 0.00 12,756.86

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DR 19,647.00 0.00 32,403.86

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DS 26,936.45 0.00 59,340.31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. MTTO/020/2020

 SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA ANTIDERRAP

 SUMINISTRO COLOCACION CINTA ANTIDERRAPAN

01 SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA ANTIDERRAP

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 0.000 0.000

 30 NOV 2020 11HAJ00003 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DW 21,994.55 0.00 21,994.55

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DV 30,744.56 0.00 52,739.11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. MTTOF/011/2020

 MANTTO-AMPLIACION-COLOCACION Y REPARACIO

 MANTTO-AMPLIACION CUBICULOS-COLOCACION

 PUERTA Y PINTURA Y REPARAC MENORES

1 MANTTO-AMPLIACION Y COLOCACION-REPARACIO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 118,661.33 -118,661.33

27 NOV 2020 Poli D11HAJ0017 -59,330.67 59,330.66 -59,330.66

27 NOV 2020 Poli D11HAJ0017 -59,330.66 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C2 705.09 0.00 705.09

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CS 8,998.29 0.00 9,703.38

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CV 11,528.18 0.00 21,231.56

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CU 19,005.23 0.00 40,236.79

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CT 19,798.96 0.00 60,035.75

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C3 27,698.50 0.00 87,734.25

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C4 30,927.08 0.00 118,661.33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. MTTOF/012/2020

 MANTENIMIENTO JARDINES FLOTANTES CD JUDI

 TRABAJAOS DE ALBAÑILERIA

 MANTENIMIENTO

01 CHAFLAN, RELLENAR RESANAR, RENIVELACION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 174,618.28 -174,618.28

24 NOV 2020 Poli D11HAJ0009 -124,541.04 50,077.24 -50,077.24

24 NOV 2020 Poli D11HAJ0009 -50,077.24 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E3 5,460.70 0.00 5,460.70

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E0 6,271.70 0.00 11,732.40

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DZ 7,453.34 0.00 19,185.74

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E2 7,951.61 0.00 27,137.35

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E1 15,170.66 0.00 42,308.01

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DX 16,209.62 0.00 58,517.63

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DY 22,469.76 0.00 80,987.39

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E4 36,000.00 0.00 116,987.39

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E5 57,630.89 0.00 174,618.28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. MTTOF/013/2020

 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GURIDI

 MANTENIMIENTO

 REHABILITACION

001 ESTIMACION UNICA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 186,194.30 -186,194.30

27 NOV 2020 Poli D11HAJ0015 -186,194.30 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C1 17,175.80 0.00 17,175.80

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000BZ 30,543.38 0.00 47,719.18

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C0 68,362.92 0.00 116,082.10

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000BY 70,112.20 0.00 186,194.30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. MTTOF/014/2020

 TRABAJOS Y ADECUACIONES JUZGADO CF XICOH

 TRABAJOS DE ADECUACIONES SUMINISTRO Y CO

 DE CONTACTO MURO DE YESO CANCELERIA

01 ESTIMACION UNO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 41.000 51.620

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 145,607.12 -145,607.12

27 NOV 2020 Poli D11HAJ0019 -125,377.52 20,229.60 -20,229.60

27 NOV 2020 Poli D11HAJ0019 -20,229.60 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CG 35,558.15 0.00 35,558.15

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CH 110,048.97 0.00 145,607.12

02 ESTIMACION DOS

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 59.000 51.620

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 208,519.18 -208,519.18

27 NOV 2020 Poli D11HAJ0019 -208,519.18 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CI 2,760.99 0.00 2,760.99

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CN 10,529.96 0.00 13,290.95

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CP 14,404.62 0.00 27,695.57

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CJ 22,562.04 0.00 50,257.61

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CM 31,135.56 0.00 81,393.17

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CL 36,269.20 0.00 117,662.37

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CO 45,123.96 0.00 162,786.33

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CK 45,294.04 0.00 208,080.37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. MTTOF/018/2020

 SUSTITUCION DE DOMOS

 RETIRO DE DOMOS Y COSTRUCCION DE DOMOS

 EN POLICARBONATO

01 RETIRO DE DOMOS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 0.000 0.000

 06 NOV 2020 11HAJ00001 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D1 3,356.62 0.00 3,356.62

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C8 5,674.20 0.00 9,030.82

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C9 6,363.73 0.00 15,394.55

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C5 10,305.80 0.00 25,700.35

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CA 17,679.46 0.00 43,379.81

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D0 19,798.96 0.00 63,178.77

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CY 19,798.96 0.00 82,977.73

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CZ 19,798.96 0.00 102,776.69

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CW 23,691.74 0.00 126,468.43

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CX 34,915.48 0.00 161,383.91

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C6 39,202.24 0.00 200,586.15

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C7 42,135.28 0.00 242,721.43

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. PJET/2019

 CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX

 CONSTRCUUION DE JUZGADOS FAMILIAR,

 CIVIL EN EL DISTRITO D EMORELOS

001 CONSTRUCCION DE PALACIO

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 8,302,079.98

08 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F0 -215,881.34 0.00 8,086,198.64

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005R 361.72 0.00 8,086,560.36

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005T 664.41 0.00 8,087,224.77

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002M 716.35 0.00 8,087,941.12

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005U 1,157.98 0.00 8,089,099.10

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005S 1,273.60 0.00 8,090,372.70

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006M 1,650.12 0.00 8,092,022.82

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00026 2,257.12 0.00 8,094,279.94

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005G 2,895.71 0.00 8,097,175.65

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00028 3,166.56 0.00 8,100,342.21

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002B 3,166.56 0.00 8,103,508.77

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002C 3,166.56 0.00 8,106,675.33

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002D 3,166.56 0.00 8,109,841.89

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002H 3,166.56 0.00 8,113,008.45

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002I 3,166.56 0.00 8,116,175.01

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002J 3,166.56 0.00 8,119,341.57

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002K 3,166.56 0.00 8,122,508.13

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E6 3,166.56 0.00 8,125,674.69

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EA 3,166.56 0.00 8,128,841.25

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EB 3,166.56 0.00 8,132,007.81

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EG 3,166.56 0.00 8,135,174.37

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EH 3,166.56 0.00 8,138,340.93

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006D 3,349.44 0.00 8,141,690.37

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006H 3,349.44 0.00 8,145,039.81

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006K 3,349.44 0.00 8,148,389.25

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006L 3,349.44 0.00 8,151,738.69

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006P 3,402.00 0.00 8,155,140.69

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002G 3,635.16 0.00 8,158,775.85

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005H 3,977.23 0.00 8,162,753.08

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E9 4,211.40 0.00 8,166,964.48

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00027 4,369.80 0.00 8,171,334.28

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006G 4,622.28 0.00 8,175,956.56

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005M 4,714.25 0.00 8,180,670.81

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E7 4,971.36 0.00 8,185,642.17

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EF 5,098.08 0.00 8,190,740.25

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002E 5,288.04 0.00 8,196,028.29

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002L 5,319.72 0.00 8,201,348.01

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000ES 5,478.00 0.00 8,206,826.01

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E8 5,509.68 0.00 8,212,335.69

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00065 5,794.56 0.00 8,218,130.25

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006F 5,794.56 0.00 8,223,924.81

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EQ 5,889.72 0.00 8,229,814.53

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EE 5,984.64 0.00 8,235,799.17

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EP 6,174.72 0.00 8,241,973.89

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00063 6,230.04 0.00 8,248,203.93

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000ER 6,301.32 0.00 8,254,505.25

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00021 6,333.00 0.00 8,260,838.25

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00022 6,333.00 0.00 8,267,171.25

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00023 6,333.00 0.00 8,273,504.25

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00029 6,333.00 0.00 8,279,837.25

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EN 6,333.00 0.00 8,286,170.25

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EC 6,428.04 0.00 8,292,598.29

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EO 6,491.28 0.00 8,299,089.57

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00062 6,531.48 0.00 8,305,621.05

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EM 6,594.14 0.00 8,312,215.19

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00064 6,665.40 0.00 8,318,880.59

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00060 6,698.88 0.00 8,325,579.47

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00068 6,698.88 0.00 8,332,278.35

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00069 6,698.88 0.00 8,338,977.23

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006A 6,698.88 0.00 8,345,676.11

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006I 6,698.88 0.00 8,352,374.99

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00061 6,866.40 0.00 8,359,241.39

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006E 7,134.36 0.00 8,366,375.75

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EJ 7,156.32 0.00 8,373,532.07

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000ED 7,282.92 0.00 8,380,814.99

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005V 7,511.22 0.00 8,388,326.21

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005W 7,569.72 0.00 8,395,895.93

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EL 7,726.32 0.00 8,403,622.25

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EK 7,916.28 0.00 8,411,538.53

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005Y 8,172.72 0.00 8,419,711.25

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005X 8,373.60 0.00 8,428,084.85

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00066 8,996.72 0.00 8,437,081.57

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00024 9,499.56 0.00 8,446,581.13

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002A 9,499.56 0.00 8,456,080.69

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001Z 9,499.56 0.00 8,465,580.25

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006B 10,048.32 0.00 8,475,628.57

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006J 10,048.32 0.00 8,485,676.89

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005Z 10,148.88 0.00 8,495,825.77

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EI 10,227.84 0.00 8,506,053.61

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005O 11,124.87 0.00 8,517,178.48

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00020 12,666.00 0.00 8,529,844.48

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002F 12,666.00 0.00 8,542,510.48

15 DIC 2020 Tr R 12SCC00067 13,397.76 0.00 8,555,908.24

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006O 14,100.00 0.00 8,570,008.24

15 DIC 2020 Tr R 12GCC00025 15,832.56 0.00 8,585,840.80

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006C 16,747.20 0.00 8,602,588.00

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005N 17,133.74 0.00 8,619,721.74

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005P 17,353.54 0.00 8,637,075.28

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005J 21,875.83 0.00 8,658,951.11

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006N 30,000.00 0.00 8,688,951.11

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005F 30,130.39 0.00 8,719,081.50

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005I 78,944.65 0.00 8,798,026.15

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005K 91,968.18 0.00 8,889,994.33

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006Q 122,369.11 0.00 9,012,363.44

15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005Q 133,520.75 0.00 9,145,884.19

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002N 3,195,006.46 0.00 12,340,890.65

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001J -10,971.14 0.00 12,329,919.51

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001T -13,722.93 0.00 12,316,196.58

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001H -38,799.55 0.00 12,277,397.03

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EZ -111,613.28 0.00 12,165,783.75

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001L -141,747.68 0.00 12,024,036.07

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F1 -148,892.16 0.00 11,875,143.91

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001M -154,168.57 0.00 11,720,975.34

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001I -175,578.19 0.00 11,545,397.15

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001E -177,757.48 0.00 11,367,639.67

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EV -202,859.81 0.00 11,164,779.86

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001R -224,340.85 0.00 10,940,439.01

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001K -225,218.78 0.00 10,715,220.23

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000ET -230,164.41 0.00 10,485,055.82

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001S -281,567.59 0.00 10,203,488.23

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EU -433,373.68 0.00 9,770,114.55

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EW -658,356.89 0.00 9,111,757.66

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001G -1,403,079.69 0.00 7,708,677.97

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EY -1,415,274.61 0.00 6,293,403.36

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001Q -1,782,448.61 0.00 4,510,954.75

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001F -1,953,211.01 0.00 2,557,743.74

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EX -2,619,089.15 0.00 -61,345.41

31 DIC 2020 Tr R 12SCC0005L 61,345.41 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. PJET/2020

 CONSTRUCCION OCAMPO

 NUEVA

PJET/20 OBRA NUEVA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 3,948,702.00

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F5 -102,560.00 0.00 3,846,142.00

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F2 -310,524.85 0.00 3,535,617.15

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F4 -360,951.25 0.00 3,174,665.90

15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F3 -2,363,493.96 0.00 811,171.94

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. PJET/AD/013-19

 MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL

 CONSTRUCCION MURO CORTINA A BASE PERFILE

 ALUMINIO Y ACCESO DE CRISTAL TEMPLADO

1 SUMINISTRO Y COLOCACION ALUMINIO Y CRIST

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 6,403,429.19 0.00

2 METROS ADICIONALES

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 224,340.85 -224,340.85

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001R 224,340.85 224,340.85 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. PJET/AD/015-19

 CONSTRUCCION CASA JUSTICIA MORELOS

 CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA MORELOS PA

 EDIFICIO PARA JUZGADOS

001 LIMPIEZA DE TERRENO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 4,201.06 0.00

002 TRAZO Y NIVELACION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 7,154.88 0.00

003 CORTE DE TERRENO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 31,862.88 0.00

004 ACARREO DE CAMION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 29,582.78 0.00

005 ACARREO SOBRE CAMION VOLTEO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 10,893.79 0.00

006 MEJORAMIENTO DE TERRENO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 16,087.34 0.00

007 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 19,320.61 0.00

008 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 16,342.59 0.00

009 CONSOLIDACION MANUAL DE FONDO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 15,795.40 0.00

010 PLANTILLA DE 8CM DE ESPESOR DE CONCRETO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 83,533.70 0.00

011 CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 23,332.15 0.00

012 CIMBRA EN CONTRATRABES DE CIMENTACION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 70,470.00 0.00

013 CIMBRA COMUN EN CADENA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,737.91 0.00

014 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 2

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 985.65 0.00

015 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 3

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 48,695.16 0.00

016 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 4

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 55,951.01 0.00

017 CONCRETO HECHO EN OBRA EN CIMENTACION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 196,352.52 0.00

018 RELLENO DE TEPETATE EN CIMENTACION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 131,683.20 0.00

019 CIMBRA EN LOSAS CON LAMINAS

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 235,525.15 0.00

020 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 2

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 33,247.29 0.00

021 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 4

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 244,649.16 0.00

022 MALLA ELECTROSOLDADA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 22,073.08 0.00

023 CONCRETO PRE MEZCLADO EN ESTRUCTURA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 334,235.74 0.00

024 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 135,709.56 0.00

025 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 347,467.43 0.00

026 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 70,610.06 0.00

027 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 103,246.23 0.00

028 CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 160,069.87 0.00

029 CASTILLO DE SECCION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 82,296.27 0.00

030 CASTILLO DE SECCION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 16,076.60 0.00

031 RELLENO DE TEPETATE

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 42,476.09 0.00

032 PISO DE FIRME DE CONCRETO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 119,171.63 0.00

033 APLANADO EN MURO A PLOMO Y REGLA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 408,196.92 0.00

034 RELLENO DE TEZONTLE COMPACTADO EN AZOTEA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 47,555.79 0.00

035 ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 171,542.15 0.00

036 CHAFLAN

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 15,772.13 0.00

037 IMPERMEABILIZACION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 333,262.34 0.00

038 IMPERMEABILIZACION DE BARRERA IMPERMEABL

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 48,504.27 0.00

039 REGISTRO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 29,644.59 0.00

040 GUARNICION DE CONCRETO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 45,518.40 0.00

041 BANQUETA DE CONCRETO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 24,432.38 0.00

042 CONCRETO ESTAMPADO CON MOLDE

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 109,185.70 0.00

043 LIMPIEZA GRUESA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 9,855.36 0.00

044 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 16,150.68 0.00

045 TUBO PVC LINEA ALCANTARILLADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 23,445.28 0.00

046 TUBO PVC SANITARIO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 5,326.59 0.00

047 COLADERA DE PETRIL

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 15,383.76 0.00

048 SALIDA SANITARIA PARA LAVABO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 3,092.75 0.00

049 SALIDA SANITARIA PARA WC

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 3,538.74 0.00

050 COLADERAS DE PISO CON CISPOL

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 832.37 0.00

051 TARJA DE ASEO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 3,577.70 0.00

052 SANITARIO DE UNA PIEZA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 69,379.83 0.00

053 SANITARIO CON TAZA Y TANQUE

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 28,010.17 0.00

054 TUBO DE COBRE

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 33,037.38 0.00

055 SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 8,066.50 0.00

056 SALIDA HIDRAULICA PARA WC

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 10,755.33 0.00

057 TINACO PARA ROTOPLAS

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 3,988.81 0.00

058 CISTERNA PARA ROTOPLAS

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 36,733.60 0.00

059 LAVABO OVALYN CHICO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 46,193.10 0.00

060 ACCESORIOS PARA BAÑO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 26,882.58 0.00

061 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE ACO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 305.09 0.00

062 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE INT

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,488.46 0.00

063 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION TOMACOR

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 6,119.70 0.00

064 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 22,103.29 0.00

065 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION APAGADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 3,432.12 0.00

066 SUMINISTROC COLOCACION Y CONEXION TABLER

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 1,328.57 0.00

067 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION INTERRU

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 1,618.71 0.00

068 SUMINISTRO TENDIDO Y FIJACION DE TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 1,267.65 0.00

069 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION DE CABLEAD

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 1,766.33 0.00

070 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,866.36 0.00

071 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 1,405.05 0.00

072 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 932.29 0.00

073 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,456.30 0.00

074 SUMINISTRO TENDIDO CONEXION CABLEADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,434.61 0.00

075 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION CABLEADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 1,991.95 0.00

076 SUMINISTRO COLOCACION Y FIJACION DE REG

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 19,517.97 0.00

077 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION ACOMED

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 7,232.25 0.00

078 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 3,676.35 0.00

079 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 59,994.64 0.00

080 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,291.16 0.00

081 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 363.61 0.00

082 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION TOMACOR

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 16,690.08 0.00

083 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION APAGADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 5,777.82 0.00

084 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION TABLERO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 4,572.69 0.00

085 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION INTERRU

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,428.07 0.00

086 SUMINISTRO TENDIDO Y FIJACION DE TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 1,901.47 0.00

087 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION CABLEADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 663.98 0.00

088 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION DE TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,796.88 0.00

089 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 6,088.55 0.00

090 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,896.40 0.00

091 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 7,025.25 0.00

092 SUMINISTRO TENDIDO CONEXION CABLEADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 6,197.18 0.00

093 SUMINISTRO TENDIDO CONEXION CABLEADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 5,533.20 0.00

095 LOSETA INTERCERAMIC

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 8,443.45 0.00

096 PISO PORCELANICO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 840,920.01 0.00

097 ZOCLO VINILICO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 30,562.54 0.00

098 RECUBRIMIENTO EN MURO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 218,304.41 0.00

099 PINTURA VINIMEX

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 100,180.70 0.00

100 PLAFON CLEAN ROOM

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 2,345,106.11 0.00

101 DOMO CUADRADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 9,025.83 0.00

102 PUERTA DE MADERA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 173,649.39 0.00

103 VENTANA COMPUESTA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 157,014.99 0.00

104 CANCEL CON 2FIJOS Y 1 CORREDIZO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 212,907.68 0.00

105 PUERTA VIDRIO TEMPLADO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 11,919.90 0.00

106 TAPA DE CISTERNA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 1,189.01 0.00

107 ESCALERA TIPO MARINA DE SERVICIO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 11,953.23 0.00

108 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 1,782,448.61 -1,782,448.61

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001Q 1,782,448.61 1,782,448.61 0.00

94 SUMINISTRO COLOCACION FIJACION REGISTRO

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 19,517.97 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. PJET/INV/003-2020

 IMPERMEABILIZACION AREAS DE JARDINERAS

 IMPERMEABILIZACION DE LAS AREAS

 DE LAS JARDINERAS DE CIUDAD JUDICIAL

001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABLE

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 0.000 0.000

 01 DIC 2020 12HAJ00001 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DJ 508.84 0.00 508.84

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DQ 1,057.73 0.00 1,566.57

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DD 3,234.74 0.00 4,801.31

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D5 6,091.20 0.00 10,892.51

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D6 6,108.00 0.00 17,000.51

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D3 9,501.52 0.00 26,502.03

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DN 13,015.05 0.00 39,517.08

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D9 15,526.51 0.00 55,043.59

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D7 17,289.12 0.00 72,332.71

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DP 21,601.03 0.00 93,933.74

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D8 23,846.77 0.00 117,780.51

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DG 27,982.43 0.00 145,762.94

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DI 30,896.76 0.00 176,659.70

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DK 33,963.28 0.00 210,622.98

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DH 34,017.67 0.00 244,640.65

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DE 34,747.38 0.00 279,388.03

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D4 35,139.96 0.00 314,527.99

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DA 35,556.58 0.00 350,084.57

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DL 35,931.64 0.00 386,016.21

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DF 36,588.62 0.00 422,604.83

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DB 40,488.13 0.00 463,092.96

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DO 40,750.00 0.00 503,842.96

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DM 43,764.12 0.00 547,607.08

15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DC 49,097.51 0.00 596,704.59

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. PJET/LP/009-2020

 REFORZAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

 REMODELACION DEL ESTACIONAMIENTO PRINCIP

01 PRELIMINARES

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

09 NOV 2020 Poli D11HAJ0031 43,183.26 43,183.26 -43,183.26

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001Y 3.68 43,183.26 -43,179.58

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001X 1,334.56 43,183.26 -41,845.02

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001V 8,704.00 43,183.26 -33,141.02

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001W 8,780.00 43,183.26 -24,361.02

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001U 10,638.09 43,183.26 -13,722.93

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001T 13,722.93 43,183.26 0.00

02 CIMENTACION

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

09 NOV 2020 Poli D11HAJ0031 177,757.48 177,757.48 -177,757.48

09 NOV 2020 Poli D11HAJ0031 281,567.59 459,325.07 -459,325.07

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001E 177,757.48 459,325.07 -281,567.59

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001S 281,567.59 459,325.07 0.00

03 ESTRUCTURA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

09 NOV 2020 Poli D11HAJ0031 720,072.73 720,072.73 -720,072.73

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001F 1,953,211.01 720,072.73 1,233,138.28

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023 1,233,138.28 1,953,211.01 0.00

04 VELARIAS

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001G 1,403,079.69 0.00 1,403,079.69

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023 1,403,079.69 1,403,079.69 0.00

05 CASETA DE VIGILANCIA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC0000Q 304,854.49 0.00 304,854.49

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001H 38,799.55 0.00 343,654.04

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023 343,654.04 343,654.04 0.00

06 OBRA EXTERIOR

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001I 175,578.19 0.00 175,578.19

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023 175,578.19 175,578.19 0.00

07 SEÑALIZACION

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001J 10,971.14 0.00 10,971.14

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023 10,971.14 10,971.14 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. PJET/LP/012-2020

 CASA DE JUSTICIA DEL DTO JUDICIAL OCAMPO

 CONSTRUCCION Y EDIFICACION CASA DE JUSTI

 PRELIMINARES, TERRACE,PAVIMEN,CIMENTA

01 PRELIMINARES

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 230,164.41 230,164.41 -230,164.41

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000ET 230,164.41 230,164.41 0.00

02 TERRACERIAS

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 433,373.68 433,373.68 -433,373.68

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EU 433,373.68 433,373.68 0.00

03 PAVIMENTOS

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 202,859.81 202,859.81 -202,859.81

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EV 202,859.81 202,859.81 0.00

04 CIMENTACION

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 658,356.89 658,356.89 -658,356.89

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EW 658,356.89 658,356.89 0.00

05 ALBAÑILERIA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 2,619,089.15 2,619,089.15 -2,619,089.15

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EX 2,619,089.15 2,619,089.15 0.00

06 LOSA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 1,415,274.61 1,415,274.61 -1,415,274.61

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EY 1,415,274.61 1,415,274.61 0.00

07 INSTALACION SANITARIA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 111,613.28 111,613.28 -111,613.28

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EZ 111,613.28 111,613.28 0.00

08 INSTALACION HIDRAULICA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 215,881.34 215,881.34 -215,881.34

08 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F0 215,881.34 215,881.34 0.00

09 INSTALACION ELECTRICA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 459,417.01 459,417.01 -459,417.01

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F1 148,892.16 459,417.01 -310,524.85

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F2 310,524.85 459,417.01 0.00

10 ACABADOS

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 2,363,493.96 2,363,493.96 -2,363,493.96

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F3 2,363,493.96 2,363,493.96 0.00

11 BARDA PERIMETRAL

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025 360,951.25 360,951.25 -360,951.25

15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F4 360,951.25 360,951.25 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. PJET/LP/013-2020

 CASA JUSTICIA DISTRITO JUDICIAL ZARAGOZA

 CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA, PRE

 PAVIMENTOS, CIMENTA,ALBAÑILE, INSTALA SA

01 PRELIMINARES

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC00003 87,172.55 0.00 87,172.55

15 DIC 2020 Move 12GCC0000E 87,172.55 0.00 174,345.10

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 87,172.55 87,172.55 87,172.55

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 87,172.55 174,345.10 0.00

02 TERRACERIAS

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC00004 112,583.33 0.00 112,583.33

15 DIC 2020 Move 12GCC0000F 112,583.33 0.00 225,166.66

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 112,583.33 112,583.33 112,583.33

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 112,583.33 225,166.66 0.00

03 PAVIMENTOS

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC00005 262,048.06 0.00 262,048.06

15 DIC 2020 Move 12GCC0000G 262,048.06 0.00 524,096.12

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 262,048.06 262,048.06 262,048.06

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 262,048.06 524,096.12 0.00

04 CIMENTACION

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC00006 423,903.74 0.00 423,903.74

15 DIC 2020 Move 12GCC0000H 423,903.75 0.00 847,807.49

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 423,903.74 423,903.74 423,903.75

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 423,903.75 847,807.49 0.00

05 ALBAÑILERIA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC00007 1,269,969.61 0.00 1,269,969.61

15 DIC 2020 Move 12GCC0000I 1,269,969.61 0.00 2,539,939.22

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 1,269,969.61 1,269,969.61 1,269,969.61

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 1,269,969.61 2,539,939.22 0.00

06 LOSA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC00008 629,592.96 0.00 629,592.96

15 DIC 2020 Move 12GCC0000J 629,592.96 0.00 1,259,185.92

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 629,592.96 629,592.96 629,592.96

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 629,592.96 1,259,185.92 0.00

07 INSTALACION SANITARIA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC00009 99,807.75 0.00 99,807.75

15 DIC 2020 Move 12GCC0000K 99,807.75 0.00 199,615.50

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 99,807.75 99,807.75 99,807.75

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 99,807.75 199,615.50 0.00

08 INSTALACION HIDRAULICA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC0000L 92,030.54 0.00 92,030.54

15 DIC 2020 Move 12GCC0000A 92,030.55 0.00 184,061.09

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 92,030.54 92,030.54 92,030.55

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 92,030.55 184,061.09 0.00

09 INSTALACION ELECTRICA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC0000B 321,900.10 0.00 321,900.10

15 DIC 2020 Move 12GCC0000M 321,900.11 0.00 643,800.21

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 321,900.10 321,900.10 321,900.11

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 321,900.11 643,800.21 0.00

10 ACABADOS

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC0000C 1,194,673.19 0.00 1,194,673.19

15 DIC 2020 Move 12GCC0000N 1,194,673.19 0.00 2,389,346.38

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001D 1,194,673.19 0.00 3,584,019.57

15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001D -1,194,673.19 0.00 2,389,346.38

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 1,194,673.19 1,194,673.19 1,194,673.19

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 1,194,673.19 2,389,346.38 0.00

11 BARDA PERIMETRAL

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Move 12GCC0000O 375,415.88 0.00 375,415.88

15 DIC 2020 Move 12GCC0000D 375,415.89 0.00 750,831.77

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 375,415.88 375,415.88 375,415.89

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015 375,415.89 750,831.77 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. PJET/LP/014-2020

 CONSTRUCCION ARCHIVO DTO JUDICIAL JUAREZ

 CONSTRUCCION DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL DT

 JUAREZ, PERMISOS, EDIFICIO, CASETA

01 PERMISOS

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001K 225,218.78 0.00 225,218.78

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0016 225,218.78 225,218.78 0.00

02 EDIFICIO

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

03 NOV 2020 Move 11GCC0001J 6,400,117.00 0.00 6,400,117.00

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001L 141,747.68 0.00 6,541,864.68

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0016 6,541,864.68 6,541,864.68 0.00

04 CASETA

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 0.00 0.00

15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001M 154,168.57 0.00 154,168.57

16 DIC 2020 Poli D12HAJ0016 154,168.57 154,168.57 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. RED-CUQJ-017

 SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION

 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO SEDE

 DE CIUDAD JUDICIAL

01 AVANCE

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBRA No. RHYMA/577/2020

 OBRA DEL SISTEMA DE CABLEADO Y ESTRUCTUR

 SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO

 SISTEMA TELEFONICO Y CUARTO TELECOMUNICA

001 ESTIMACION UNICA

AVANCE FÍSICO:

 Fecha Avance No. A. físico concepto A. físico obra

 Anterior 100.000 100.000

AVANCE FINANCIERO:

Fecha Operación Modif. al Presupuesto Cargos Abonos Saldo Disponible

Anterior 263,765.52 -263,765.52

15 DIC 2020 Move 12GCC0000P 263,765.52 263,765.52 0.00