

Programas y Proyectos de Inversión

(No aplica)

No tenemos proyectos de inversión.

.

Indicadores de Resultados





 









 OBRA/ACCIÓN No. PJET/2019 CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/2019 CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/2019

 NOMBRE: CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX

 DESCRIPCIÓN: CONSTRCUUION DE JUZGADOS FAMILIAR,

 CIVIL EN EL DISTRITO D EMORELOS

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN:

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

 FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 OCT 2019

 FECHA DE LICITACIÓN: 20 OCT 2019

 FECHA DE FALLO: 30 OCT 2019

 LOCALIDAD: TLAXCO

 UBICACIÓN:

 FECHA DE INICIO: 01 NOV 2019

 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2020

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 8,302,079.98

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 8,302,079.98

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 001 CONSTRUCCION DE PALACIO 100.000 8,302,079.98 0.00 0.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 8,302,079.98 0.00

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 8,302,079.98 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 0.000 0.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/013-19 MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/013-19 MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/AD/013-19

 NOMBRE: MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL

 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION MURO CORTINA A BASE PERFILE

 ALUMINIO Y ACCESO DE CRISTAL TEMPLADO

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN:

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CPEUM ART 134, ART 1, 7, 50 DE LA LEY DE

 OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

 Y SUS MUNICIPIOS

 LOCALIDAD: SANTA ANITA HUILOAC APIZACO TLAXCALA

 UBICACIÓN: CIUDAD JUDICIAL, APIZACO.

 FECHA DE INICIO: 10 DIC 2019

 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 ENE 2019

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-PJET/AD/13/19

 MONTO ORIGINAL: $6,627,770.04

 FECHA DE FIRMA: 10 DIC 2019

 FECHA VENCE: 31 ENE 2020

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: NACIONAL DE VIDIRIOS

 DOMICILIO: JESUS CARRANZA

 No. Exterior: 310 No. Interior:

 Colonia: CENTRO C. P.: 90300

 Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA

 TELEFONO: 241 41 76822

 R. F. C.: NVI980825LR8

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $224,340.85

 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA: $0.00

 FIANZA ANTICIPO:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA: $0.00

 FIANZA VICIOS OCULTOS:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA $0.00

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 1 SUMINISTRO Y COLOCACION ALUMINIO Y CRIST 90.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 2 METROS ADICIONALES 10.000 0.00 224,340.85 0.000 100.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 0.00 224,340.85

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 0.00 224,340.85 0.000 10.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 10.000 90.000 100.000

 FINANCIERO: 224,340.85 0.000 0.00 0.000 224,340.85 0.000

 ======================== ======================== ========================

 COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

 23 MAR 2020: FINIQUITO MTS2 ADICIONALES MURO C

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 6,403,429.19 0.00 6,403,429.19

 23 MAR 2020 D03HAJ0003 1.2.3.6.2.2 224,340.85 6,627,770.04

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 FINIQUITO M2 ADICIONALES MURO CORTINA

 Requisición: 03HAJ00002

 Concepto: 2

 METROS ADICIONALES

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 2037

 SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA

 JUDICATURA

 Programa: 2020

 DESARROLLO ESTRUCTURAL PARA EL

 MEJORAMIENTO DE LA IMPARTICION DE

 JUSTICIA

 Componente: 02

 ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS

 FINANCIEROS Y HUMANOS, EVALUACION,

 TRANSPARENCIA Y CTA. PUB.

 Actividad: 02

 ADMON. DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

 TECNOLOG., MEDIANTE DISPOS LEGALESEN EL

 EJERC DEL PPTO .

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: REC-PJET/AD/13/19

 Acreedor: 0005293

 NACIONAL DE VIDIRIOS

 Contrato: REC-PJET/AD/13/19

 SUMA PERIODO:............................................................. 224,340.85 0.00 224,340.85

 SALDO FINAL:.............................................................. 6,627,770.04 0.00 6,627,770.04