

Programas y Proyectos de Inversión

(No aplica)

No tenemos proyectos de inversión.

.

Indicadores de Resultados











Indicador Unidad de medida Meta programada Meta real

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NUMERO DE JUECES POR CADA CIEN MIL HABITANTES PORCENTAJE 2.000 1.000

\_\_

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MAGISTRADA MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS ARMANDO MARTINEZ NAVA

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TESORERO DEL PODER JUDICIAL DE TLAXCALA

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/S/N/2022 CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA XICOHTENCA

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/S/N/2022 CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA XICOHTENCA \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LP/S/N/2022

NOMBRE: CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA XICOHTENCA

DESCRIPCIÓN: EDIFICACION DE LA CASA DE JUSTICIA DE

XICOHTENCATL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 ENE 2022

FECHA DE LICITACIÓN: 31 ENE 2022

FECHA DE FALLO: 01 FEB 2022

LOCALIDAD: SAN PABLO DEL MONTE

UBICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 10 FEB 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAY 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 16,403,955.00

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 16,403,955.00

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 EDIFICIO 100.000 16,403,955.00 0.00 0.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 16,403,955.00 0.00

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 16,403,955.00 0.00 0.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

SUMA PERIODO:.......................................................... 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

===================================================================================================================

\_\_