

CUENTA PÚBLICA 2023

4TO TRIMESTRE OCT-DIC 2023

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Programas y Proyectos de Inversión

(No aplica)

No tenemos proyectos de inversión.

.

**ARMANDO MARTÍNEZ NAVA.**

**TESORERO DEL PODER JUDICIAL.**

**MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS.**

**MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.**

 Indicador Unidad de medida Meta programada Meta real

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZZADOS EN MATERIA DE JUSTICIA ALTERNATIVA PORCENTAJE 0.000 113.640

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE CONTROL CONSTITUCIONAL PORCENTAJE 0.000 78.788

PORCENTAJE DE RES DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MAT. CIVIL, FAM, MERC EN CJ PORCENTAJE 0.000 102.865

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS PORCENTAJE 0.000 113.640

PORC RES. DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MAT CIVIL-FAMILIAR Y MERCANTIL FORA PORCENTAJE 0.000 98.195

PORCENTAJE DE PROCESOS RESUELTOS EN MATERIA PENAL TRADICIONAL PORCENTAJE 0.000 200.000

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS PENALES REALIZADAS PORCENTAJE 0.000 161.279

PORC. DE RES DE JUICIOS CONCLUIDOS MAT CIVIL, MERC,FAMILIAR CD JUDI PORCENTAJE 0.000 103.515

PORCENTAJE DE QUEJAS Y PROC ADMVOS INICIADOS PORCENTAJE 0.000 100.000

PORC. DE TURNO DE PROM. RECIBIDAS EN LA OF. COMUN DEL DTO JUD DE CUAUH PORCENTAJE 0.000 76.868

PORCENTAJE DE CONVENIOS RELIZADOS EN MATERIA DE JUSTICIA ALTERNATIVA PORCENTAJE 0.000 113.640

PORCENTAJE DE ACUERDOS TOMADOS PORCENTAJE 0.000 5619.048

PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y EVALUACIONES APLICADAS PORCENTAJE 0.000 100.919

PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS PORCENTAJE 0.000 138.590

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS PORCENTAJE 0.000 129.440

PORCENTAJE DE FOROS Y CURSOS DE CAPACIT IMPARTIDOS EN DH Y IG PORCENTAJE 0.000 104.914

PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL PORCENTAJE 0.000 130.093

PORCENTAJE DE UNIDADES INTERNAS DE P.C. IMPLEMENTEDAS Y EQUIPADAS PORCENTAJE 0.000 77.571

PORCENTAJE DE ACCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAX PORCENTAJE 0.000 100.000

PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO REALIZADAS POR LAS DIV AREAS DEL P.J. PORCENTAJE 0.000 104.191

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE CONTROL CONSTITUCIONAL PORCENTAJE 0.000 78.788

PORC DE RES DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, FAM Y MERC EN CJ PORCENTAJE 0.000 102.865

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS PORCENTAJE 0.000 113.640

PORC DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR FORANEOS PORCENTAJE 0.000 98.195

PORCENTAJE DE PROCESOS RESUELTOS EN MATERIA PENAL TRADICIONAL PORCENTAJE 0.000 200.000

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CELEBRADAS PORCENTAJE 0.000 161.279

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL PORCENTAJE 0.000 103.515

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ED PORCENTAJE 0.000 100.000

PORCENTAJE DE ACTAS FORMALIZADAS EN SESIONES DE CONSEJO PORCENTAJE 0.000 114.157

PORCENTAJE DE RENDICION DE CUENTAS PÚBLICAS Y EJERCICIO DEL PRESUPUEST PORCENTAJE 0.000 113.636

PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y DEC PATRIMONIALES REALIZADAS Y RECIBIDAS PORCENTAJE 0.000 100.919

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN TERMINOS DE LA LEGISLACION VI PORCENTAJE 0.000 129.440

PORCENTAJE DE SESIONES PRESIDIDAS, INF RENDIDOS Y SEGUIMIENTO ACUERDOS PORCENTAJE 0.000 108.182

PORCENTAJ DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES PORCENTAJE 0.000 138.994

PORCENTAJE DE CAPACITACION IMPARTIDA PORCENTAJE 0.000 138.590

PORCENTAJE DE ACT. DEL PODER JUDICIAL DIFUNDIDAS Y PUBLICADAS PORCENTAJE 0.000 130.093

PORCENTAJE DE SERV. PUB. CAPACITADOS EN D.H Y PERSPECTIVA DE GENERO PORCENTAJE 0.000 104.914

PORC. DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE EXP DE ARCHI PORCENTAJE 0.000 104.191

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO DEL PJE PORCENTAJE 0.000 121.897

PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN JURISDICCI PORCENTAJE 0.000 78.788

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE CONTROL CONSTITUCIONAL PORCENTAJE 0.000 78.788

PORCENTAJE DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILI PORCENTAJE 0.000 102.865

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS PORCENTAJE 0.000 113.640

PORCENTAJE DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMIL PORCENTAJE 0.000 98.195

PORCENTAJE DE PROCESOS RESUELTOS EN MATERIA PENAL TRADICIONAL. PORCENT PORCENTAJE 0.000 200.000

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS REALIZADAS PORCENTAJE 0.000 161.279

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL PORCENTAJE 0.000 103.515

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EST PORCENTAJE 0.000 100.000

PORCENTAJE DE ACTAS FORMALIZADAS DE SESIONES DE CONSEJO. PORCENTAJE 0.000 114.157

PORCENTAJE DE RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y EJERCICIO DEL PRESUPUEST PORCENTAJE 0.000 113.636

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS Y DECLARACIONES PATRIMONIALES REALIZADAS Y RE PORCENTAJE 0.000 100.919

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VI PORCENTAJE 0.000 129.440

PORCENTAJE DE SESIONES PRESIDIDAS, INFORMES RENDIDOS Y SEGUIMIENTO A L PORCENTAJE 0.000 108.182

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES. PORCENTAJE 0.000 138.994

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA PORCENTAJE 0.000 138.590

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL DIFUNDIDAS Y PUBLICADAS PORCENTAJE 0.000 130.093

PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS Y PE PORCENTAJE 0.000 104.914

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE EXPEDIE PORCENTAJE 0.000 104.191

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO EN EL PODER JUDICIAL DE PORCENTAJE 0.000 121.897

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LA UNIDAD IN PORCENTAJE 0.000 77.571

NUMERO DE JUECES POR CADA CIEN MIL HABITANTES PORCENTAJE 0.000 1.000

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE CONTROL CONSTITUCIONAL PORCENTAJE 0.000 78.788

PORCENTAJE DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL FAMILIAR EN CD JUDIC PORCENTAJE 0.000 102.865

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS PORCENTAJE 0.000 113.640

PORCENTAJE DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA PORCENTAJE 0.000 98.195

PORCENTAJE DE PROCESOS RESUELTOS EN MATERIA PENAL TRAD Y PORC DE AUDIE PORCENTAJE 0.000 200.000

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CELEBRADAS PORCENTAJE 0.000 161.279

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL PORCENTAJE 0.000 103.515

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDO PORCENTAJE 0.000 100.000

PORCENTAJE DE ACTAS FORMALIZADAS DE SESIONES DE CONSEJO PORCENTAJE 0.000 114.157

PORCENTAJDE DE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS Y EJ DEL PRESUPUESTO PORCENTAJE 0.000 113.636

PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y DECLARACIONES PATRIMONIALES REALIZADAS Y RE PORCENTAJE 0.000 100.919

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN TERMINOS DE LA LEY VIGENTE PORCENTAJE 0.000 129.440

PORCENTAJDE SESIONES PRESIDIDAS, INF RENDIDOS Y SEG. A LOS AC. DE PRES PORCENTAJE 0.000 108.182

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES PORCENTAJE 0.000 138.994

PORCENTAJE DE CAPACITACION IMPARTIDA PORCENTAJE 0.000 138.590

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL P.J. DIFUNDIDAS Y PUBLICADAS PORCENTAJE 0.000 130.093

PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN D.H Y PERSP DE GENERO PORCENTAJE 0.000 104.914

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES P/ CONSERVACION DE EXPEDIENTES PORCENTAJE 0.000 104.191

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO EN EL P.J PORCENTAJE 0.000 121.897

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE U. DE P.C. PORCENTAJE 0.000 77.571

TASA DE JUECES POR CADA CIEN MIL HABITANTES PORCENTAJE 0.000 1.000

CONVENIOS CELEBRADOS EN LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MECANISMOS ALT PORCENTAJE 0.000 113.640

CONCLUSIÓN DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR, Y MERCANTIL FORÁNEO PORCENTAJE 0.000 98.195

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y PORCENTAJE 0.000 161.279

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PORCENTAJE 0.000 161.279

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL PORCENTAJE 0.000 103.515

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EST PORCENTAJE 0.000 100.000

PORCENTAJE DE ACTAS FORMALIZADAS DE SESIONES DE CONSEJO. PORCENTAJE 0.000 114.157

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS Y DECLARACIONES PATRIMONIALES REALIZADAS Y RE PORCENTAJE 954.000 100.919

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VI PORCENTAJE 5152.000 129.440

PORCENTAJE DE SESIONES PRESIDIDAS, INFORMES RENDIDOS Y SEGUIMIENTO A L PORCENTAJE 123.000 108.182

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES. PORCENTAJE 179.000 138.994

PORCENTAJE DE RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y EJERCICIO DEL PRESUPUEST PORCENTAJE 17.000 113.636

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES. REUNIÓN 994.000 138.590

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL DIFUNDIDAS Y PUBLICADAS PORCENTAJE 5132.000 130.093

PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS Y PE PORCENTAJE 123.000 108.182

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE EXPEDIE PORCENTAJE 2500.000 104.191

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO EN EL PODER JUDICIAL DE PORCENTAJE 7000.000 121.897

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LA UNIDAD IN PORCENTAJE 1500.000 77.571

\_\_

 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 MAGISTRADA MARY CRUZ CORTES ORNELAS LIC. Y C.P. ARMANDO MARTINEZ NAVA

 PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST TESORERO DEL PODER JUDICIAL DE TLAXCALA

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/10/2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIAS

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/10/2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIAS \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/AD/10/2023

 NOMBRE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIAS

 DESCRIPCIÓN: SUIMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIAS EN

 ESTACIONAMIENTO DE CASA DE JUSTICIA ZARA

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/AD/010/2023

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 LOCALIDAD: ZACATELCO

 UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA DE ZARAGOZA

 FECHA DE INICIO: 26 MAY 2023

 FECHA DE TERMINACIÓN: 05 JUN 2023

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PJET/AD/10/2023

 MONTO ORIGINAL: $98,002.65

 FECHA DE FIRMA: 15 JUN 2023

 FECHA VENCE: 26 JUN 2023

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: BARRIENTOS BAEZ MIGUEL ALEJANDRO

 DOMICILIO: HIDALGO

 No. Exterior: 24 No. Interior:

 Colonia: CENTRO C. P.: 90000

 Municipio: TLAXCALA DE XICOHTENCATL Entidad Fed.: TLAXCALA

 TELEFONO: 2461706171

 R. F. C.: BABM0003119M2

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $98,002.65

 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY05640153367

 CIA. AFIANZADORA: BERKLEY MEXICO FIANZAS

 FECHA FIANZA: 22 MAY 2023

 MONTO FIANZA: $9,800.27

 FIANZA ANTICIPO:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA: $0.00

 FIANZA VICIOS OCULTOS:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA $0.00

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 98,002.65

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 98,002.65

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 01 PRELIMINARES 1.950 1,914.21 0.00 0.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 1,914.21 0.00

 02 CIMENTACION 27.140 26,599.57 0.00 0.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 26,599.57 0.00

 03 ESTRUCTURA 40.290 39,486.63 0.00 0.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 39,486.63 0.00

 04 VELARIAS 30.620 30,002.24 0.00 0.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 30,002.24 0.00

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 98,002.65 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 100.000 100.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 98,002.65 100.000 98,002.65 100.000

 ======================== ======================== ========================

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 98,002.65 0.00 98,002.65

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 98,002.65 0.00 98,002.65

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/2023 ADECUACIONES CASA JUSTICIA GURIDI

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/2023 ADECUACIONES CASA JUSTICIA GURIDI \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LP/2023

 NOMBRE: ADECUACIONES CASA JUSTICIA GURIDI

 DESCRIPCIÓN: ADECUACIONES CASA JUSTICIA GURIDI

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN

 OFICIO DE ASIGNACIÓN:

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

 FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 ENE 2023

 FECHA DE LICITACIÓN: 31 ENE 2023

 FECHA DE FALLO: 07 FEB 2023

 LOCALIDAD: TLAXCALA DE XICOHTENCATL

 UBICACIÓN: TLAXCALA

 FECHA DE INICIO: 15 FEB 2023

 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 ABR 2023

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 10,000,000.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 10,000,000.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 01 EDIFICACION 100.000 10,000,000.00 0.00 0.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 10,000,000.00 0.00

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 10,000,000.00 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 0.000 0.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/OCAM/2023 CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA OCAMPO

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/OCAM/2023 CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA OCAMPO \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LP/OCAM/2023

 NOMBRE: CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA OCAMPO

 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA OCAMPO

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LP/OCAM/2023

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

 FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DIC 2023

 FECHA DE LICITACIÓN: 13 DIC 2023

 FECHA DE FALLO: 15 DIC 2023

 LOCALIDAD: CALPULALPAN TLAXCALA

 UBICACIÓN: CALPULALPAN TLAXCALA

 FECHA DE INICIO: 24 DIC 2023

 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 FEB 2023

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 11,660,588.57

 1.02 RECURSOS FISCALES (PROPIOS) 2,598,798.08

 1.03 RECURSOS FISCALES (FONDO AUXILIAR) 1,065,723.26

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 15,325,109.91

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 01 EDIFICACION 100.000 15,325,109.91 0.00 0.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 11,660,588.57 0.00

 1.02 RECURSOS FISCALES (PROPIOS) 2,598,798.08 0.00

 1.03 RECURSOS FISCALES (FONDO AUXILIAR) 1,065,723.26 0.00

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 15,325,109.91 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 0.000 0.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/S/N/2023 CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA XICOHTENCA

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/S/N/2023 CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA XICOHTENCA \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LP/S/N/2023

 NOMBRE: CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA XICOHTENCA

 DESCRIPCIÓN: EDIFICACION DE LA CASA DE JUSTICIA DE

 XICOHTENCATL

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN:

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

 FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 ENE 2023

 FECHA DE LICITACIÓN: 31 ENE 2023

 FECHA DE FALLO: 01 FEB 2023

 LOCALIDAD: SAN PABLO DEL MONTE

 UBICACIÓN:

 FECHA DE INICIO: 10 FEB 2023

 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAY 2023

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 5,655,543.51

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 5,655,543.51

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 01 EDIFICIO 100.000 5,655,543.51 0.00 0.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 5,655,543.51 0.00

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 5,655,543.51 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 0.000 0.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/SN/2023 ADECUACION CASA DE JUSTICIA SANCHEZ PIED

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/SN/2023 ADECUACION CASA DE JUSTICIA SANCHEZ PIED \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LP/SN/2023

 NOMBRE: ADECUACION CASA DE JUSTICIA SANCHEZ PIED

 DESCRIPCIÓN: ADECUACION CASA DE JUSTICIA SANCHEZ PIED

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN

 OFICIO DE ASIGNACIÓN:

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

 FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 ENE 2023

 FECHA DE LICITACIÓN: 31 ENE 2023

 FECHA DE FALLO: 07 FEB 2023

 LOCALIDAD: APIZACO

 UBICACIÓN: APIZACO

 FECHA DE INICIO: 15 FEB 2023

 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 ABR 2023

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 11,770,252.49

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 11,770,252.49

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 01 EDIFICACION 100.000 11,770,252.49 0.00 0.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 11,770,252.49 0.00

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 11,770,252.49 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 0.000 0.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/019/2023 CASA DE JUSTICIA OCAMPO

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/019/2023 CASA DE JUSTICIA OCAMPO \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LPN/019/2023

 NOMBRE: CASA DE JUSTICIA OCAMPO

 DESCRIPCIÓN: ADECUACIONES TERMINACION DE OBRA PUBLICA

 DE CASA DE JUSTICIA DE OCAMPO

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LPN/019/2023

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

 FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DIC 2023

 FECHA DE LICITACIÓN: 19 DIC 2023

 FECHA DE FALLO: 21 DIC 2023

 LOCALIDAD: CALPULALPAN

 UBICACIÓN: FRACCION SUR TERRENO CAMPO SANTO CALLE 5

 FECHA DE INICIO: 28 DIC 2023

 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 MAY 2024

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PJET/LPN/019/2023

 MONTO ORIGINAL: $6,610,486.29

 FECHA DE FIRMA: 28 DIC 2023

 FECHA VENCE: 16 MAY 2024

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

 DOMICILIO: ARGENTINA

 No. Exterior: 9 No. Interior: A

 Colonia: SECCION TERCERA C. P.: 90850

 Municipio: TEOLOCHOLCO Entidad Fed.: TLAXCALA

 TELEFONO: 2464617580

 R. F. C.: ECO081222EI0

 CONTACTO: FLOR VIANEY SALAZAR TEXIS

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $6,610,486.29

 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2873988

 CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX

 FECHA FIANZA: 26 DIC 2023

 MONTO FIANZA: $661,048.63

 FIANZA ANTICIPO: 2873990

 CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX

 FECHA FIANZA: 26 DIC 2023

 MONTO FIANZA: $1,983,145.88

 FIANZA VICIOS OCULTOS:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA $0.00

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 6,610,486.29

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 6,610,486.29

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 01 EXTERIOR 13.140 868,899.08 868,899.08 100.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 868,899.08 868,899.08

 02 AZOTEA 0.800 53,048.66 53,048.66 100.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 53,048.66 53,048.66

 03 COLOCACION DE MUEBLES 2.950 195,245.52 195,245.52 100.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 195,245.52 195,245.52

 04 INSTALACION ELECTRICA 34.620 2,288,737.22 2,288,737.22 100.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 2,288,737.22 2,288,737.22

 05 ACABADOS 26.710 1,765,675.24 1,765,675.24 100.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 1,765,675.24 1,765,675.24

 07 CANCELERIA 14.780 976,248.84 976,248.84 100.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 976,248.84 976,248.84

 08 BAÑOS ESTACIONAMIENTO 7.000 462,631.73 462,631.73 100.000 0.000

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 462,631.73 462,631.73

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 6,610,486.29 6,610,486.29 100.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 0.000 0.000

 FINANCIERO: 6,610,486.29 100.000 0.00 0.000 6,610,486.29 100.000

 ======================== ======================== ========================

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 28 DIC 2023 D12HAJ0020 1.2.3.6.2.2 868,899.08 868,899.08

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 RM707 PJET/LPN/019/2023 CASA JUST OCAMPO

 Requisición: 12HAJ00012

 Concepto: 01

 EXTERIOR

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1038

 JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

 JUDICIAL DE OCAMPO

 Programa: 2023

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL,

 MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL P.J

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONSTITUCIONAL, PRIMERA Y

 SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA A

 Actividad: 05

 CONCLUSIÓN DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

 FAMILIAR, Y MERCANTIL FORÁNEOS.

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: PJET/LPN/019/2023

 Acreedor: 0005999

 ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

 Contrato: PJET/LPN/019/2023

 28 DIC 2023 D12HAJ0020 1.2.3.6.2.2 53,048.66 921,947.74

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 RM707 PJET/LPN/019/2023 CASA JUST OCAMPO

 Requisición: 12HAJ00012

 Concepto: 02

 AZOTEA

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1038

 JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

 JUDICIAL DE OCAMPO

 Programa: 2023

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL,

 MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL P.J

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONSTITUCIONAL, PRIMERA Y

 SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA A

 Actividad: 05

 CONCLUSIÓN DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

 FAMILIAR, Y MERCANTIL FORÁNEOS.

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: PJET/LPN/019/2023

 Acreedor: 0005999

 ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

 Contrato: PJET/LPN/019/2023

 28 DIC 2023 D12HAJ0020 1.2.3.6.2.2 195,245.52 1,117,193.26

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 RM707 PJET/LPN/019/2023 CASA JUST OCAMPO

 Requisición: 12HAJ00012

 Concepto: 03

 COLOCACION DE MUEBLES

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1038

 JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

 JUDICIAL DE OCAMPO

 Programa: 2023

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL,

 MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL P.J

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONSTITUCIONAL, PRIMERA Y

 SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA A

 Actividad: 05

 CONCLUSIÓN DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

 FAMILIAR, Y MERCANTIL FORÁNEOS.

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: PJET/LPN/019/2023

 Acreedor: 0005999

 ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

 Contrato: PJET/LPN/019/2023

 28 DIC 2023 D12HAJ0020 1.2.3.6.2.2 2,288,737.22 3,405,930.48

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 RM707 PJET/LPN/019/2023 CASA JUST OCAMPO

 Requisición: 12HAJ00012

 Concepto: 04

 INSTALACION ELECTRICA

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1038

 JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

 JUDICIAL DE OCAMPO

 Programa: 2023

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL,

 MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL P.J

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONSTITUCIONAL, PRIMERA Y

 SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA A

 Actividad: 05

 CONCLUSIÓN DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

 FAMILIAR, Y MERCANTIL FORÁNEOS.

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: PJET/LPN/019/2023

 Acreedor: 0005999

 ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

 Contrato: PJET/LPN/019/2023

 28 DIC 2023 D12HAJ0020 1.2.3.6.2.2 1,765,675.24 5,171,605.72

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 RM707 PJET/LPN/019/2023 CASA JUST OCAMPO

 Requisición: 12HAJ00012

 Concepto: 05

 ACABADOS

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1038

 JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

 JUDICIAL DE OCAMPO

 Programa: 2023

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL,

 MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL P.J

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONSTITUCIONAL, PRIMERA Y

 SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA A

 Actividad: 05

 CONCLUSIÓN DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

 FAMILIAR, Y MERCANTIL FORÁNEOS.

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: PJET/LPN/019/2023

 Acreedor: 0005999

 ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

 Contrato: PJET/LPN/019/2023

 28 DIC 2023 D12HAJ0020 1.2.3.6.2.2 976,248.84 6,147,854.56

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 RM707 PJET/LPN/019/2023 CASA JUST OCAMPO

 Requisición: 12HAJ00012

 Concepto: 07

 CANCELERIA

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1038

 JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

 JUDICIAL DE OCAMPO

 Programa: 2023

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL,

 MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL P.J

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONSTITUCIONAL, PRIMERA Y

 SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA A

 Actividad: 05

 CONCLUSIÓN DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

 FAMILIAR, Y MERCANTIL FORÁNEOS.

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: PJET/LPN/019/2023

 Acreedor: 0005999

 ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

 Contrato: PJET/LPN/019/2023

 28 DIC 2023 D12HAJ0020 1.2.3.6.2.2 462,631.73 6,610,486.29

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 RM707 PJET/LPN/019/2023 CASA JUST OCAMPO

 Requisición: 12HAJ00012

 Concepto: 08

 BAÑOS ESTACIONAMIENTO

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1038

 JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

 JUDICIAL DE OCAMPO

 Programa: 2023

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL,

 MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL P.J

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONSTITUCIONAL, PRIMERA Y

 SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA A

 Actividad: 05

 CONCLUSIÓN DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

 FAMILIAR, Y MERCANTIL FORÁNEOS.

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: PJET/LPN/019/2023

 Acreedor: 0005999

 ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

 Contrato: PJET/LPN/019/2023

 SUMA PERIODO:............................................................. 6,610,486.29 0.00 6,610,486.29

 SALDO FINAL:.............................................................. 6,610,486.29 0.00 6,610,486.29

 ===================================================================================================================

\_\_

**ARMANDO MARTÍNEZ NAVA.**

**TESORERO DEL PODER JUDICIAL.**

**MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS.**

**MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.**